SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Městská část Praha 20

Sídlo:			Jívanská 647/10, 193 00  Praha 9

Statutární orgán:	Mgr. Petr Měšťan, starosta

Bankovní spojení:	KB a.s., číslo účtu 43-6962650247/0100

IČ:			00240192

DIČ:			CZ00240192

ve věcech technických zastoupený Ing. Zdeňkem Vavruškou, vedoucím odboru hospodářské správy a investic, tel. 271 071 600, e-mail: Zdenek_Vavruska@pocernice.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo/ místo podnikání:

Statutární orgán:

Bankovní spojení: (číslo účtu, název banky, směrový kód banky)

IČ:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku u ................. soudu v ............, oddíl..., vložka.........dne

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jiných jednotlivých částí díla

………………………………………………………………

tel.: ………………, e-mail: ……………….

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dále uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“).

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

1.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne …………. k veřejné zakázce s názvem Dokumentace pro územní řízení – „Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice, I. etapa“.

2.

Zhotovitel odpovídá za bezchybné provedení projektové dokumentace a jejich součástí.

3.

Není-li zhotovitel způsobilý některou část díla vypracovat sám, je povinen přibrat ke spolupráci na vypracování této části odborně způsobilou osobu (konzultanta). K přibrání konzultanta je nutný písemný souhlas objednatele. Náklady spojené s přibráním konzultanta hradí zhotovitel. Zhotovitel plně odpovídá objednateli za správnost údajů poskytnutých konzultantem, tak jako by je poskytl (zpracoval) sám, to je zhotovitel odpovídá za kvalitu celé projektové dokumentace, tak jako by celou dokumentaci vyhotovil sám.

4.

Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.

5.

Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám. Zhotovitel si musí všechny další podklady, které by měl poskytnout objednatel, včas a písemně vyžádat.

6.

Podklady, které objednatel nepředá zhotoviteli, si objednatel zajistí na své náklady sám.

7.

Objednatel odpovídá za kvalitu informací, podkladů a dokladů, které zhotoviteli předá.

8.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových opatření, které jsou zbytečné, neúčelné, anebo pro objednatele nevýhodné.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli projektovou dokumentaci na stavbu včetně dalších prací souvisejících s projektovou dokumentací a vykonávat činnosti uvedené ve veřejné zakázce:

Dokumentace pro územní řízení – „Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice, I. etapa“

(dále jen „dílo“).

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení části severovýchodní pražské cyklomagistrály vedoucí podél železniční trati v délce 1 580 m po katastru Horních Počernic mezi hranicemi k.ú. Kyje/Horní Počernice a ul. K Tabulce. Navržená trasa musí vycházet z aktualizace studie proveditelnosti zpracované v roce 2021 „Severovýchodní pražská cyklomagistrála (SVCM) Praha 20“ zpracované Ing. Michalem Mečlem.

Součástí prací je geodetické zaměření trasy, vypracování majetkoprávního přehledu trasou dotčených pozemků, projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci sítí, dodání jejich souhlasného stanoviska, resp. zapracování jejich podmínek do dokumentace.

Nad rámec studie proveditelnosti bude podél trasy navržena jednostranná alej v místech, kde to šířkové uspořádání, resp. majetkoprávní vztahy umožní.

2.

Projektová dokumentace musí plně odpovídat platným právním předpisům a technickým normám. Musí být zvolena taková řešení, pracovní postupy a být použité technologie, které odpovídají moderním způsobům ve stavebnictví v současné době.

3.

Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změn a doplňků; příloha č. 6, s tím, že projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a podrobnostech přílohy č. 1 sazebníku UNIKA 2021.

4.

Součástí díla je rovněž:

- Geodetické zaměření navržené trasy

- Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci dotčená dopravní a technické infrastruktury a správců inž. sítí, včetně zapracování jejich stanovisek do dokumentace

- Vypracování přehledu majetkoprávních vztahů v rozsahu nemovitostí dotčených navrženou trasu cyklostezky včetně jejího příslušenství

5.

Rozsah díla nebo výkon činností může být měněn jen na základě písemné dohody stran formou uzavřeného písemného dodatku.

6.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení díla a výkon sjednaných činností.

Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli následující podklady:

- Studie proveditelnosti „Cyklodoprava v území podél severovýchodní pražské magistrály; cyklotrasy EV4/A260/A266/A267“ z 10/2016 zpracovaná Ing. Květoslavem Syrovým, Sušická 850/28, Praha 6, IČ76384110

- Aktualizace studie zpracovaná Ing. Michalem Mečlem v roce 2021

7.

Dílo bude zpracováno v elektronické formě a předáno na kapacitně dostatečném nosiči (CD, DVD, ….) se zajištěním antivirové ochrany a zachování kompatibility se standardním počítačovým prostředím (Windows XP a vyšším) v počtu 1 ks včetně orientačního propočtu nákladů.  V listinné formě bude předán projekt v počtu 6 pare.

8.

Textová část dokumentace bude zpracována textovým editorem v editovatelném i needitovatelném formátu (doc., pdf ,…), výkresová část rovněž tak (.dwg, .dwn a pdf).

Zhotovitel díla se zavazuje zajistit všechny práce tak, jak byly uvedeny (požadovány) v zadání veřejné zakázky.

Splnění povinností vyplývajících z díla (nebo části díla) musí být písemně (elektronicky) doloženo.

III. DOBA PLNĚNÍ

1.

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu činností v následujících termínech:

- 1A) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ve fázi pro projednání s dotčenými orgány státní správy, správci dotčené dopravní a technické infrastruktury a správců inž. sítí, včetně geodetického zaměření do 8 měsíců od uzavření smlouvy

- 1B) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí doplněna souhlasnými stanovisky všech dotčených orgánů státní správy, správců dotčené dopravní a technické infrastruktury a správců inženýrských sítí do 60-ti dnů od data předání dle odst. A)

Rozhodující termín plnění je datum předání uvedený v předávacím protokolu.

Předmět smlouvy (plnění) se považuje za splněný (dokončený) po připojení podpisů na předávacím protokolu.

IV. CENA ZA DÍLO

1.

Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností podle této smlouvy a další činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami. Objednatel přistoupil na návrh ceny zhotovitele ve výši:

Cena bez DPH ……………………… Kč

DPH  21% …………………………….Kč

celkem včetně DPH ………………….Kč

Tato základní cena (bez DPH) je konečná (pevná) a nemůže být žádným způsobem navýšena. V konečné ceně jsou zahrnuty náhrady nákladů potřebné ke zhotovení díla. Cena zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro projednání v územním řízení.

2.

Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

3.

V ceně je zahrnuto:

6 vyhotovení kompletní dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu a podrobnostech stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy v tištěné formě a 2x1 vyhotovení v digitální formě na CD (DVD) v editovatelném formátu (.dwg,.dwn) i v needitovatelném formátu  (.pdf).

V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náhrady nákladů; poplatky související se zhotovením díla, (např. poplatky za konzultace s orgány státní správy, správní poplatky apod.), jakož i veškeré náklady na výkony a služby související se zhotovením a projednáním díla, náklady na dopravu, případně další náhrady nákladů.

4.

Cena za případné vícetisky bude dle dohodnutého rozsahu sjednána samostatně formou dodatku k této smlouvě.

5.

Bude-li rozsah díla objednatelem změněn nebo doplněn, bude cena za dílo upravena formou dodatku k této smlouvě.

6.

Rozsah případných víceprací a jejich cena bude smluvními stranami dohodnuta formou dodatku k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Platební kalendář:

- dílčí faktura – po protokolárním předání a převzetí dokumentace pro územní řízení ve fázi pro projednání s dotčenými orgány státní správy, správci dotčené dopravní a technické infrastruktury a správců inž. sítí, včetně geodetického zaměření částka ve výši ……………….. Kč + DPH (70 % z ceny dle článku IV. této smlouvy),

- dílčí faktura – po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad - částka ve výši ……………… Kč + DPH (20 % z ceny dle článku IV. této smlouvy),

- dílčí faktura – po nabytí právní moci ÚR - částka ve výši ………………… Kč + DPH dle článku IV. této smlouvy, (10 % z ceny dle článku IV. této smlouvy),

2.

Splatnost faktur je 21 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele.

3.

Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, bude vrácena k doplnění a lhůta k proplacení se bude počítat od nového doručení opravené faktury. V uvedeném případě nebude objednatel v prodlení s placením a zhotovitel bude povinen vystavit novou fakturu s nově stanovenou 21denní lhůtou splatnosti.

4.

Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.

Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo či jeho část vzniká na základě následujících skutečností: skutečného provedení fakturovaných činností ve sjednaném termínu, v dohodnuté kvalitě a ve stanoveném rozsahu, nebo předání projektové dokumentace objednateli. Přílohou faktury (dílčích faktur) musí být kopie předávacího protokolu, nebo jiného dokladu prokazujícího skutečné provedení díla (nebo části díla).

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

1.

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním objednateli v sídle zhotovitele.

2.

K převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran.

3.

Objednatel si vyhrazuje dobu na provedení přejímky díla nebo jeho části v trvání maximálně 10 dnů. Dobou na provedení přejímky se rozumí doba ode dne předložení díla objednateli k přejímce do dne sepsání protokolu o předání a převzetí díla.

4.

Protokol sepsaný smluvními stranami bude obsahovat zejména:

přesnou identifikaci předávajícího a přejímajícího, a to s uvedením obchodního jména, sídla, IČ, označení odpovědných zástupců přejímajícího a předávajícího uvedením jména a příjmení a funkce, uvedení dalších účastníků přejímacího řízení, zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků (seznam vad, které byly na díle v době předání; za tyto vady zhotovitel odpovídá); záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích, stanovisko zhotovitele i objednatele ve všech věcech, ve kterých nedošlo k dohodě prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis předávaných listin, datum a místo ukončení přejímacího řízení soupis příloh (seznam provedených zkoušek s jejich vyhodnocením, posudků, závazných i jiných stanovisek apod. a seznam ostatních předávaných dokladů), vlastnoruční podpis účastníků předání, případně další náležitosti.

5.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jejího předání zástupci objednatele na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

6.

Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

7.

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele souvisejícího vybavení, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývá z této smlouvy, je třeba souhlasu zhotovitele.

8.

V případě předčasného ukončení smlouvy s následným poměrným finančním vypořádáním za část rozpracovaného díla přejdou ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění změn a doplňků autorská práva na rozpracované dílo na objednatele. Objednatel je oprávněn zajistit si dokončení rozpracovaného díla u jiného zhotovitele. Tímto užitím rozpracovaného díla nedojde k porušení autorského zákona. Zhotovitel k tomuto případnému postupu dává objednateli výslovný souhlas (to je k oprávnění takovému použití díla).

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

1.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené (obecně závaznými) platnými právními předpisy, závaznými ustanoveními technických norem České republiky, technických norem Evropské unie, popřípadě vlastnosti běžně obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2.

Zhotovitel odpovídá za vady, které vyplynou z jeho činnosti a které budou na díle v době předání a dále poskytuje na dílo záruku v délce trvání 120 měsíců. Záruční doba začíná běžet po podpisu předávacího protokolu poslední části díla.

Objednatel díla je povinen písemně oznámit zjištěné vady, na které se vztahuje záruka bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel díla je povinen vady odstranit nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy se o vadách dověděl.

3.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy po předání díla byly změněny technické, popř. technologické předpisy, normy a postupy.

4.

Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od doručení oznámení o zjištění vady zhotoviteli až do jejího odstranění.

5.

Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními a technickými předpisy.

6.

Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.

7.

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění.

8.

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla.

9.

Zhotovitel se zavazuje, že vady díla, které objednatel v záruční době zjistil a důvodně reklamoval, odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o zjištěných vadách, nebude-li písemně dohodnut jiný termín k vyřízení reklamace.

10.

Nárok na náhradu škody vzniklé ze smluvního vztahu může jedna smluvní strana uplatnit proti druhé smluvní straně, pokud porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

11.

V případě, že se na později zhotovené stavbě objeví vady v důsledku podstatných vad v projektu (např. chybný statický výpočet a podobně), odpovídá zhotovitel poměrnou částí svého zavinění za tyto vady.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1.

V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínů jednotlivých samostatně předávaných částí díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení dle čl. III. odst. 1A a smluvní pokutu ve výši 0,1 % dle čl. III. odst. 1B. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

2.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad zjištěných v době předání díla, nebo vad uplatněných v záruční době, je objednatel díla oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se užije pro každou reklamovanou vadu samostatně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Jestliže je prodlení delší než 1 týden, zvyšuje se tato smluvní pokuta na dvojnásobek.

3.

Objednatel zaplatí zhotoviteli poplatek z prodlení podle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, pokud neproplatí řádně vyplněnou a doručenou fakturu v dohodnutém termínu.

4.

V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové ceny za dílo. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody.

5.

Objednatel je oprávněn započítat jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu jako část finančního plnění ve vztahu k předložené faktuře, tj. faktura může být (bez dalšího nároku zhotovitele) proplacena pouze částečně.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1.

Smlouva zanikne splněním závazku (včetně uplynutí záruční doby a splněním všech povinností vyplývajících ze záruky), dohodou, výpovědí, anebo odstoupením od smlouvy.

2.

Smluvní strana je oprávněna písemně smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po doručení výpovědi. Výpověď musí být odůvodněna.

3.

Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud na základě závažných, nově vzniklých skutečností jí bude znemožněno plnit své závazky vyplývající ze smlouvy. Závažné, nově vzniklé skutečnosti musí odstupující strana druhé straně doložit.

4.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

- odstoupení vyplývá ze zákona,

- zhotovitel i přes písemné upozornění opakovaně porušuje smlouvu, případně ve stanovené lhůtě neodstraní opakovaně vytýkané nedostatky,

- dílo, nebo jeho část je bez písemného souhlasu objednatele uskutečňováno prostřednictvím třetí osoby,

- na majetek zhotovitele bylo nařízeno exekuční nebo insolvenční řízení,

- v důsledku nepředvídaných okolností, které trvají déle než 90 dní a smluvní strany je nemohou ovlivnit,

- zhotovitel je s předáním díla nebo jeho dílčích částí v prodlení převyšujícím 30 dní,

- pokud zhotovitel neplní dílo v ukazatelích závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, technických norem nebo v ukazatelích zvláště dohodnutých touto smlouvou, zhotovitel nemůže zajistit, že prostřednictvím jeho plnění bude dodržen požadavek objednatele, aby projektovaná stavba byla realizovatelná v celkových objednatelem stanovených nákladech stavby, nebo

- zhotovitel bez souhlasu objednatele poskytl důvěrné informace vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

5.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

- odstoupení vyplývá ze zákona,

- objednatel podstatně poruší smluvní povinnosti, zejména tím, že nezajistí převzetí díla ve lhůtě delší než 45 dní, nebo

- objednatel bude s úhradou peněžitých závazků vyplývajících smlouvy v prodlení převyšujícím 45 dní.

6.

Před odstoupením od smlouvy jsou účastníci povinni spornou záležitost řešit dohodou.

Odstoupení od smlouvy má za následek okamžitý zánik smlouvy (nastává okamžikem doručení druhé smluvní straně).

V odstoupení musí být dále uveden důvod a citování, které ustanovení smlouvy bylo porušeno. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na náhradu škody (druhé smluvní strany), ani povinnost zaplatit smluvní pokutu (sankci) vyplývající ze smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy bude sepsán protokol o stavu rozpracování díla, vzájemných nárocích vyplývajících ze smlouvy a dalších rozhodných skutečnostech. Smluvní strany se zavazují vypořádat vzájemné nároky vyplývající ze smlouvy nejdéle ve lhůtě do 30 dnů. Zhotovitel potřebuje k postoupení závazků vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu písemný souhlas objednatele.

Objednatel nebude povinen proplatit fakturu, pokud nebude dohodnut způsob dalšího postupu ve věci.

X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu a doklad o zaplacení posledního pojistného, prokazující jeho pojištění podnikatelských rizik (podnikatelské činnosti), týkající se profesní odpovědnosti za škodu způsobenou jiným osobám. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývající z vad díla, a to nejméně na částku 5 000 000,- Kč.

2.

Škodnými událostmi, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci této smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná až do uplynutí záruční lhůty díla.

XI. ZVEŘEJNĚNÍ

1.

Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smlouvu k uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zašle objednatel.

XII. STYK MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

1.

Styk mezi smluvními stranami bude telefonický, písemný (e-mailem a navíc potvrdit telefonicky) nebo osobní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně financování) budou buď osobně doručena, zaslána doporučeným dopisem, nebo do datové schránky. Rozhodující je povaha doručované zprávy. Adresy zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1 smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

2.

Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení, potvrzení pošty o doručení, nebo doklad z datové schránky.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a současné účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Podpisem smlouvy zhotovitel přebírá zakázku (přebírá dílo ke zhotovení).

2.

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.

Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

4.

Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží dvě vyhotovení podepsané statutárními zástupci smluvních stran.

5.

Jakékoliv dodatky tuto smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující její ustanovení musí být uzavřeny písemně, číslovány v postupné řadě za sebou počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Pokud některá ze smluvních stran předloží návrh dodatku ke smlouvě, zavazuje se druhá smluvní strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 10 dnů ode dne, kdy jí je návrh doručen. Po tutéž dobu je návrhem vázána smluvní strana, která jej podala.

6.

Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. K změnám autorizovaných osob ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odsouhlasení.

7.

Zhotovitel díla není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele díla postoupit práva (nebo jejich část) vyplývající z této smlouvy na jinou (třetí) osobu.

8.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle a neobsahuje výrazně nevýhodné podmínky pro jednu i druhou stranu.

Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na zasedání konaném dne …………(doplní objednatel); usnesení č. ……… (doplní objednatel).

DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení radou.

Podpisy smluvních stran

| V Praze dne ….. | V …… dne ….. |
| --- | --- |
| Objednatel: Mgr. Petr Měšťan starosta | Zhotovitel: |